[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目
竞争性磋商文件
一、招标函；二、供应商须知；三、磋商内容；四、磋商响应文件格式；五、拟签订的合同条款。
第一部分 招标函
根据相关采购管理的有关规定，就启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目进行竞争性磋商，欢迎具备采购文件规定，具有相应资质及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来参与磋商。
一、项目概况：
1、采购单位：江苏启东农村商业银行股份有限公司
联系人:吴先生    联系电话:0513-83929036
采购代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司
联系人:杨劲松     联系电话:0513-83351266
2、项目名称：启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目
3、项目地点：启东市
4、资金来源：已落实
5、服务期：详见项目需求
6、服务要求：所有项目通过专家评审
二、总价及分项最高限价：60万元（其中绿色建筑设计标识申报服务15万元，绿色建筑运行标识申报服务25万元，BIM咨询服务20万元），总报价与分项报价高于相应的总价最高限价及分项最高限价的均为无效报价。
三、采购需求：
启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目，具体招标范围及所应达到的具体要求，以竞争性磋商文件中技术和服务的相应规定为准。
4、 供应商具备的资质要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；（提供法人营业执照复印件）；
2、供应商近3年内（自本公告发布之日前推3年）承担过绿色建筑标识申报服务案列（服务内容需同时包含设计标识和运行标识申报内容，提供合同复印件及标识证书，时间以合同签订日期为准）；
3、参加竞谈活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（须提供网上截图加盖单位公章）。
5、本项目不接受联合体投标。
6、禁止情形：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
五、获取磋商文件方法：各供应商可自行从“启东农商银行网”、“启东百业网”下载。
六、投标截止时间及开标时间：
截止时间：2023年9月4日14时30分 （北京时间）
开标时间：2023年9月4日14时30分 （北京时间）
投标文件递交地点：启东农商银行大厦大楼三楼会议室（启东市金沙江路1688号）
递交方式：现场递交。
七、开标地点：启东农商银行大厦大楼三楼会议室（启东市金沙江路1688号）
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第二部分供应商须知
一、磋商文件的阅读
供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，供应商对磋商文件有疑问或异议的，必须在投标截止日1天前以书面形式向采购单位提出。
二、磋商文件的修改
1、采购单位可对磋商文件用补充文件的方式进行修改，并在“启东农商银行网”予以公示。
2、补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。
3、若采购单位认为需要推迟投标截止日期和开标日期，将在“启东农商银行网”予以公示。
三、磋商文件应包括下列内容：
磋商响应文件由书面磋商响应文件（资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件）组成：
（一）资格审查文件（根据招标函中的供应商资质要求提供）
1、磋商承诺书（按照附件一格式填写）；
2、有效的营业执照或法人证书（副本）复印件加盖单位公章；
3、类似业绩证明材料复印件加盖单位公章；
4、法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写）以及授权代表身份证复印件(如有委托）；
5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件三格式填写）；
6、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（须提供网上截图加盖单位公章）；
7、关于资格文件的声明函（按照附件四格式填写）；
8、其他（如有）。
（二）商务技术标文件：本磋商文件评标办法中要求提供的材料及相应的证明材料。
（三）价格标文件
1、磋商报价表（按照附件五格式填写，必须加盖投标人公章）（报价表必须密封在价格标密封袋内，磋商响应文件的其他地方不得出现报价金额，否则按无效磋商响应文件处理。）
2、磋商报价表（最终）（按照附件六格式填写），最终报价表将在磋商现场填写，不得密封在竞争性磋商响应文件中。
四、磋商响应文件的签署
1、磋商响应文件均需用A4纸打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因磋商响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。供应商应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
2、磋商响应文件须加盖骑缝章或每页盖章，磋商响应文件的报价表必须盖章。
3、磋商响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。
五、磋商文件的密封与递交
1．采购单位不接收供应商邮寄磋商响应文件。
2．磋商响应文件必须提供1份正本2份副本。
3. 磋商响应文件分三包密封，一包资格审查文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件1份正本，2份副本）。
4．供应商应在磋商响应文件密封袋上标明：采购单位名称、项目名称、供应商名称、磋商响应文件名称（如：“资格审查文件”、“商务技术标文件”、“价格标文件”）。
5．所有磋商响应文件的密封袋封口处均应加盖供应商印章。
6．如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效磋商响应文件处理。
六、磋商响应文件提交的截止时间
1、供应商应于磋商文件中规定的递交磋商响应文件截止时间前将书面磋商响应文件送至指定的投标地点。
2、如到投标截止时间为止，收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），项目废标，采购人将依法重新组织采购。
3、采购单位推迟投标截止时间，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
七、磋商响应文件的修改和撤回
1、如果供应商提出修改或撤标要求，在投标截止时间前书面送达采购单位，采购单位可以予以接受，但不退还磋商响应文件；
2、供应商修改磋商响应文件的书面材料，须密封送达采购单位，同时在封套上标明“修改磋商响应文件”和“开标时启封”字样；
八、迟交的磋商响应文件
在规定的投标截止时间以后递交的磋商响应文件，将被拒收。
九、磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
十、磋商响应文件的无效情形
开标时，出现下列情形之一的，磋商响应文件应当作为无效文件：
1．磋商响应文件的资格审查文件部分不符合磋商文件要求的；
2. 磋商响应文件未按照磋商文件的要求进行制作或密封的；
3．磋商响应文件未按规定加盖供应商印章，磋商响应报价表未盖章的；
4．磋商响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
5．磋商响应文件中除价格标外出现报价的；


6.磋商响应文件的资格审查文件要求提供原件备查但投标时未提供原件的；


7. 磋商响应文件与磋商文件有重大偏离的或未能实质性响应磋商文件要求的；
8. 磋商报价超过限价的；
9.  9.商务技术分不满35分的；
10.供应商的磋商报价高于自己前一轮的。
十一、各供应商应严格按照本磋商文件中招标说明及招标项目要求中的规定要求，编制相关成果。
十二、履约保证金金额：合同价的5%，缴纳形式：转账。在签订合同前必须向采购单位交纳履约保证金。在完成本项目所有服务后退还。
十三、供应商在本次招标中所承诺实施的成果质量，可在磋商响应文件中一并申明。
十四、本项目采用固定总价合同，各投标人在报价时请充分考虑各种因素，报价中含招标文件所确定的全部服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部费用（具体包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、保险、加班费、福利、利润、工商税金、工资、交通、培训、咨询费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等），系统费（含软硬件费）、安装调试费、运维费、数据分析服务费（含报告费）、检测费、申报及专家评审费等，同时投标人所报的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
十五、为响应本项目投标而发生的费用由投标人自行承担。
十六、磋商响应文件必须按照要求制作，磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
十七、评标原则
开标后，评标委员会对磋商响应文件的完整性、符合性、响应性等进行审查，凡不符合有关规定或不响应磋商文件要求的磋商响应文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的磋商响应文件将按评标标准要求进行分析评议。具体方法如下：
1、本项目专门设立评标委员会。评标委员会将根据投标单位的技术部分、资信及商务部分、投标报价等因素进行评审（详见评标办法），确定成交供应商。
2、评标委员会将组织审查磋商响应文件是否完整、是否有计算错误、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准；若发现文字大写表示的数据与数字表示有差别，则以文字大写表示的数据为准。
十八、评标方法:本次招标的评标办法采用综合评分法，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，总分保留两位小数。
评标流程：评审资格审查文件→评审商务技术标→评审价格标→确定中标候选人。
（一）资格审查
所有投标的供应商全部进入资格审查，由评标委员会根据参加资格审查的供应商递交的资格文件，并按照本磋商文件供应商资格要求对供应商的资格进行审查。只有资格条件评审合格的供应商，才可参加商务技术标评分。
（二）商务技术评审（90分）
商务技术分是在所有评委评分均算而成，分值保留小数点后两位。
	内容
	评定细则
	最高分值

	人员配备
	（1）项目负责人（10分）
拟选派项目负责人具备建设工程系列高级职称的，得5分，同时具备勘察设计类注册执业资格的加5分。
（2）项目团队（5分）
项目团队专业配备（具有建筑、给排水、暖通、结构、景观、工程管理等）专业人员的，每提供一个专业得1分，最多得3分（以提供的毕业证书上专业为准）；团队成员有建设工程系列中级及以上职称的，每有一个加2分。
注：以上人员请在投标文件中提供详细的人员清单、毕业证书、资质证书、职称证书及聘用合同。
	15

	技术方案及项目管理
	对各供应商所编写的服务方案是否满足本项目需求进行考量，根据提供的服务方案是否具有较好的合理性、可行性及前瞻性进行评分。
（1）熟悉采购项目所在地地方及行业标准，了解区域绿色建筑建设的目标和现状，提出项目绿色建筑评估的重点和难点。内容详实、重点难点突出、可操作性强的得5（含）-4（含）分；内容较详实、重点难点较明确、可操作性较强的得4（不含）-2（含）分；内容粗略、重点难点不明确、无可操作性，有重大缺陷的得2（不含）-0（不含）分；未提供相应内容的得0分。
（2）能结合项目性质和实际特点，提供针对性的绿色建筑评估实施方案，评估指标控制合理，内容详实、可操作性强的得5（含）-4（含）分；内容较详实、可操作性较强的得4（不含）-2（含）分；内容详实度一般、可操作性一般的且有重大缺陷得2（不含）-0（不含）分；未提供相应内容的得0分。
（3）绿色建筑评估工作计划符合项目需求，能有效管理工作日程，满足工作进度要求。内容完整、评估工作计划详细、可操作性强的得5（含）-4（含）分；内容较完整、计划粗略、可操作性较强的且有一定缺陷的得4（不含）-2（含）分；内容完整度一般、计划很粗、可操作性较差，且有重大缺陷的得2（不含）-0（不含）分；未提供相应内容的得0分。
（4）后续服务的安排及保证措施内容详实、可操作性强的得5（含）-4（含）分；内容较详实、可操作性较强的得4（不含）-2（含）分；内容详实度一般、可操作性一般 的得2（不含）-0（不含）分；未提供相应内容的得0分。
	20

	综合实力
	（1）供应商获得高新技术企业认证的，得10分，获得江苏省科技型中小企业认证得，得5分，拥有绿色建筑相关专利证书的，每一项得2分，最高得10分。（提供高新技术企业证书复印件，科技型中小企业公示文件复印件，专利证书复印件）
（2）供应商提供2019年以来完成的类似服务业绩的，有一项得4分，最多得20分（请在投标文件中提供相关合同复印件及标识证书（以合同签订日期为准），一份合同对应一个项目业绩）。
（3）供应商提供2019年以来协助建设单位成功申报县级及以上绿色建筑专项引导资金的，有一项得5分，最多得10分。（请在投标文件中提供相关合同复印件及财政补助资金入账凭证）。
	55


注：投标人的商务技术分不满35分，则视为无效投标文件。
（三）价格评审（10分）
1、有效投标报价的确定：高于最高限价的报价为无效报价，作废标处理。
2、满足磋商文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分
注：供应商在磋商现场递交最后报价，最后报价不得超过磋商响应文件中的报价。
如评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。
（四）定标原则：
评委会将对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较，采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，最终由评标委员会推荐一名中标候选人。
（五）若成交供应商毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，并记不良记录一次，同时，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可依法重新招标。
十九、其他注意事项
1、在投标开标期间，供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
2、采购单位不退还磋商响应文件。
3、在投标、评标过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购单位有权中止评标。
4、授予合同
⑴中标（成交）通知
成交结果将在“启东农商银行网”予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后一个工作日内至江苏本源工程项目管理有限公司（启东市和平南路306号海四达科创园3楼）领取中标（成交）通知书。
⑵签订合同
①磋商文件、补充文件及成交供应商的磋商响应文件等均为签订合同的依据。
②成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购单位签订合同，拟签订的合同文本详见磋商文件第五部分。
5、 供应商因自身原因不能订立或履行政府采购合同的，取消其中标资格，记入不良信誉。


第3部分 磋商内容
一、项目需求：
1.项目名称：启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目
2.服务期：自签订合同之日起，在上级管理部门申报时间要求内完成各项服务内容。
3、采购需求：启东农商银行大厦二星级绿色建筑设计及运行标识申报与BIM咨询服务以及配套相关服务。
4、服务主要内容：
乙方根据甲方工程进度及项目规划设计要求提供如下相应咨询服务内容：
1.1评估咨询阶段：
收集整理项目资料，依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014、《启东农商银行大厦绿色建筑咨询成果资料整合》及项目设计资料，现场绿色设施情况进行评估分析，形成《绿色建筑评估分析报告》；
结合评估分析结论，与甲方确认现场整改技术方案，包括现有方案如何调整、技术的应用范围、应用效果、厂商及案例信息、经济性分析、工期预估等（若需要）；
根据项目工作计划与进度安排，完成与建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、景观与室内设计以及其它相关专业沟通及设计图纸调整（根据申报认证要求，协调原设计单位对图纸部分内容进行优化调整，使其满足申报格式要求）的咨询工作；
完成绿色建筑星级认证所需要完成的各项模拟分析，并提供相应的分析报告。
1.2资料汇总及申报预评价报告阶段：
按照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）要求，完成各项方案分析报告以及绿色建筑整体深化方案报告；
协助甲方完成绿色建筑的星级认证的申报工作，编制和完善相关申报材料；
在甲方提供建筑、结构、给排水、电气（包括弱电）、暖通、室内装修、景观等各专业的全套符合绿色申报要求的施工图及相关资料后，提交绿色建筑预评价申报资料，并开始组织完成绿色建筑设计标识的申报工作。
1.3绿色建筑施工阶段：
根据绿色建筑星级目标和评价标识自评估结论，确定项目施工所要达到的技术要求；
对绿色施工进行指导，提出在整个施工过程中需要完成、收集、整理的绿色施工相关文件的要求；
收集并核对项目建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、景观与室内竣工图以及竣工资料；
完成绿色建筑标识星级认证所需要完成的各项施工数据分析，并提供相应的分析报告。
1.4绿色建筑运营阶段：
根据甲方确认的星级目标，根据绿色建筑星级评估结论，确定项目运营所要达到的技术要求；
对绿色运营进行指导，提出在整个运营过程中需要完成、收集、整理的绿色运营相关文件的要求；
收集项目耗电、耗水、耗气等记录，并对数据进行整理分析，完成绿色建筑运营标识星级认证所需要完成的各项运营数据分析，并提供相应的分析报告。
1.5资料汇总及申报标识阶段：
按照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）要求，完成各项数据分析报告以及绿色建筑整体实际施工运营报告；
协助甲方完成绿色建筑的星级认证的申报工作，编制和完善相关申报材料；
项目竣工并运行后，由甲方提供全套施工阶段资料及运行阶段的完整运行管理记录运行资料给乙方，乙方提交绿色建筑标识申报资料，并开始组织完成绿色建筑标识的申报工作；
绿色建筑标识申报材料通过江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心的认定。
1.6 BIM咨询服务
概念设计BIM应用：场地风环境、场地日照、局部日照分析、光热分析；
方案设计BIM应用：分配平面空间、能耗分析、方案比选。
初步设计BIM应用：精细化设计、多专业协调、建筑深化设计。
1.7 奖补资金申请服务
协助甲方申请《启东市绿色宜居城区示范项目》奖补资金，包括编制《启东市绿色宜居城区示范项目实施方案》、《启东市绿色宜居城区示范项目申报书》、评审汇报PPT（若需要）。
（1）二星级绿色建筑设计标识奖补资金申请（包含在绿色建筑设计标识申报服务中）；
（2）二星级绿色建筑运行标识奖补资金申请（包含在绿色建筑运行标识申报服务中）；
（3）BIM设计阶段应用奖补资金申请（包含在BIM咨询服务中）；
（4）BIM施工、运维阶段应用奖补资金申请及全过程工程咨询奖补资金申请。
二、成果要求：
主要成果材料包括：绿色建筑二星级预评价报告、BIM设计及应用分析报告。
3、 付款方式： 
服务费由甲方按项目完成进度支付乙方。具体支付方式和时间如下：
1、绿色建筑设计标识申报服务――付款方式
乙方完成绿色建筑设计标识证明材料编制，甲方获得绿色建筑设计标识首批奖补资金后一个月内，甲方向乙方支付本项服务费的70%（支付金额同时不得超过首批奖补资金，如未获得首批奖补资金，则服务费不予支付）；乙方完成设计标识申报，甲方获得全部奖补资金后，甲方向乙方支付本项剩余的服务费（如未获得剩余的奖补资金，则剩余服务费不予支付）。
2、绿色建筑运行标识申报服务――付款方式
乙方完成绿色建筑运行标识证明材料编制，甲方获得绿色建筑运行标识首批奖补资金后一个月内，甲方向乙方支付本项服务费的70%（支付金额同时不得超过首批奖补资金，如未获得首批奖补资金，则服务费不予支付）；乙方完成运行标识申报，甲方获得全部奖补资金后，甲方向乙方支付本项剩余的服务费（如未获得剩余的奖补资金，则剩余服务费不予支付）。
3、BIM设计及应用服务――付款方式
乙方完成设计阶段BIM建模，并编制完成相关BIM应用分析报告后，在甲方获得BIM设计及应用服务首批奖补资金后一个月内，甲方向乙方支付本项服务费的70%（支付金额同时不得超过首批奖补资金，如未获得首批奖补资金，则服务费不予支付）；BIM设计应用验收合格后，在甲方获得全部奖补资金后，甲方向乙方支付本项剩余的服务费（如未获得剩余的奖补资金，则剩余服务费不予支付）。
4、 其他奖补资金项目申请服务——付款方式
乙方协助甲方获得建筑信息模型（BIM）施工及运维阶段技术应用示范项目、全过程工程咨询示范项目奖补资金，若申报成功，甲方按照相应项目的奖补总金额10% 的比例向乙方支付申报服务费，若不能成功申报，乙方需向甲方缴纳相应项目的奖补总金额5%的违约赔偿。（根据《启东市绿色宜居城区示范项目和奖补资金管理办法》，建筑信息模型（BIM）施工阶段、运维阶段技术应用示范项目奖补金额均为30万元，全过程工程咨询示范项目奖补金额为10万元）。































第四部分磋商响应文件格式

附件一：磋商承诺书
江苏启东农村商业银行股份有限公司：
（单位名称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加项目编号为：启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目招标的有关活动，并宣布同意如下：
1．我方愿意按照磋商文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以磋商响应文件为准）。
2．我方完全理解并同意放弃对磋商文件有不明及误解的权利。
3．我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要选择最低价的投标。
5．我方的磋商响应文件自开标后30天内有效。
6．与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：             邮编：             
电话：             传真：             
投标方代表姓名：             职务：             
投标单位名称：             （加盖单位公章）

日期：    年    月    日

附件二：
法定代表人授权委托书
江苏启东农村商业银行股份有限公司：
（单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：特授权代表我公司全权办理针对项目编号为启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。
被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字或盖章）：            性别：    年龄：    职务：    
身份证号码：             
通讯地址：           
联系电话：          
法定代表人（签字或盖章）：         
投标单位名称（盖章）：        

    年    月    日


[bookmark: _GoBack]附：授权代表身份证正反面复印件



附件三：
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

江苏启东农村商业银行股份有限公司：
我单位在参加本次启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。
若采购单位或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

    年    月    日


附件四：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏启东农村商业银行股份有限公司：
本公司愿意按照启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目招标活动进行投标。本公司提交的所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位名称（公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
    年    月    日



















附件五： 报价表格式

磋商报价表
采购项目名称：启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目
	序号
	服务内容
	分项报价

	1
	绿色建筑设计标识申报服务（含奖补资金申请）
	

	2
	绿色建筑运行标识申报服务（含奖补资金申请）
	

	3
	BIM咨询服务（含BIM设计阶段应用奖补资金申请）
	

	4
	合   计
	


注：本项目采用固定总价合同，各投标人在报价时请充分考虑各种因素，报价中含招标文件所确定的全部服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部费用（具体包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、各种税费、保险、加班费、福利、利润、工商税金、工资、交通、培训、咨询费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等），系统费（含软硬件费）、安装调试费、运维费、数据分析服务费（含报告费）、检测费、申报及专家评审费等，同时投标人所报的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。


磋商响应方全称：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：   
附件六：
磋商报价表（最终）
磋商报价表
采购项目名称：启东农商银行大厦绿色建筑标识申报及BIM咨询服务项目
	序号
	服务内容
	分项报价

	1
	绿色建筑设计标识申报服务（含奖补资金申请）
	

	2
	绿色建筑运行标识申报服务（含奖补资金申请）
	

	3
	BIM咨询服务（含BIM设计阶段应用奖补资金申请）
	

	4
	合   计
	




磋商响应方全称：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：  

说明：供应商可按以上格式制作“最终报价单”， “最终报价单”需签字并加盖单位公章，在现场进行最后报价时使用（不需要密封在提交的响应文件“价格标”中），在本项目商务技术标评审结束后，由采购代理通知在开标现场填写，提交“最终报价单”后由采购代理单位将宣布各投标单位商务技术标得分情况。


